一号项目启动说明

AI办公效率助手 MVP产品与增长系统

版本：1.0
日期：2026年6月5日
作者：LinArtStudio

# 目录

1. 项目简介

2. 核心洞察

3. 内容运营策略

4. 第一周行动清单

5. 长期资产路线

6. 风险与应对

7. 附录

# 1. 项目简介

本项目旨在基于23份行业报告的数据洞察，构建一个面向中小企业的AI办公效率工具。核心产品功能包括智能会议纪要整理和批量周报生成，目标用户为项目经理、部门主管和中小企业主。采用内容驱动增长策略，通过B站视频吸引精准用户，逐步实现从办公工具到制造业SaaS的转型。

## 1.1 产品定位

产品名称：AI办公效率助手
核心功能：智能会议纪要整理、批量周报生成
定价策略：免费版(¥0) + Pro版(¥29/月)
部署方式：GitHub Pages静态托管，零成本启动

# 2. 核心洞察

基于23份行业报告的深度分析，提取出以下关键洞察：

## AI人才市场爆发性增长

猎聘报告显示AI岗位需求增长281.6%，人才供需比1:43.1，薪资涨幅53.2%。

## 十五五规划政策红利

十五五规划明确将数字化转型作为国家战略，制造业智能化为重点方向。

## 中小企业数字化痛点

中小企业数字化面临三缺：缺资金、缺技术、缺人才。

## 内容平台转化潜力

B站算法奖励深度、系列化内容，工具类内容转化率高。

## 制造业数字化机会

制造业数字化渗透率低，年费1K-5K的SaaS接受度最高。

# 3. 内容运营策略

以B站为主阵地，每周发布3-4条深度视频内容，形成系列化内容矩阵。通过内容吸引精准用户，引导至产品着陆页注册使用。

## 3.1 选题方向

《项目经理一天5个会，AI纪要怎么帮》

《80%中小企业还在用Excel》

《十五五规划下的效率革命》

《AI人才供需比1:43》

《制造业数字化渗透率不到30%》

《新就业形态占比15.1%》

《29元/月值不值》

《从B站视频到产品用户》

# 4. 第一周行动清单

## Day 1：产品完善

部署着陆页到GitHub Pages，准备微信赞赏码。

## Day 2：B站搭建

发布第一条视频，优化B站账号。

## Day 3：内容扩展

制作数据说话型视频，收集用户反馈。

## Day 4：制造业探索

制作制造业场景视频，寻找从业者对话。

## Day 5：数据复盘

分析视频和用户数据，调整策略。

## Day 6：社群运营

创建用户交流群，收集用户故事。

## Day 7：周复盘

汇总数据，制定下周计划。

# 5. 长期资产路线

## 用户数据池

通过注册表单收集行业和职位信息，建立精准用户画像。

## 行业场景理解

与早期用户深度对话，积累制造业场景笔记。

## 内容矩阵

B站系列化内容，建立品牌认知度。

## 制造业连接器

识别制造业用户，建立线索漏斗。

## 产品迭代能力

按周迭代功能，快速响应用户需求。

## 5.1 三年路线图

第一年（验证期）：1000+注册用户，50+付费用户。

第二年（深耕期）：5000+注册用户，300+付费用户，深耕制造业。

第三年（转型期）：推出制造业轻量化SaaS，年费1K-5K。

# 6. 风险与应对

## 市场竞争风险

通用办公AI免费功能覆盖面广，需通过垂直场景差异化。

## 用户获取风险

内容平台流量成本上升，需深耕高质量内容。

## 产品功能风险

用户反馈功能不满足需求，需按周迭代。

## 内容同质化风险

视频完播率下降，需增加数据型内容。

## 竞品竞争风险

用户提及竞品频率增加，需强化垂直场景。

# 7. 附录

本报告数据来源：

猎聘2025年度人才供需趋势报告

2026年两会政府工作报告

宏观策略-十五五系列专题报告

人工智能产业十四五复盘与十五五展望报告

清华大学2026一人公司(OPC)发展研究报告

智联招聘2025中国新就业形态报告

达沃斯全球风险报告2026